|  |  |
| --- | --- |
| **참여자** | 강가현, 강수영, 도재경, 윤채원 |
| **회의 일시** | 2016년 5월 29일 (일) 12:00, 5월 30일 (월) 11:30 |
| **회의 장소** | 경북대학교 공대9호관 415 |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의 안건** | **GUI & Leap Motion 구현, OSS 경진대회 준비, 달성 목표 설정** |
| **회의 내용** | 1. GUI, Leap Motion 진행 상황 파악, 구현 2. 프로그램 구성 결정 3. OSS 경진대회 관련 서류 준비 4. 중간 발표 (6/3) 전까지의 달성 목표 설정 |
| **회의 결론** | 1. 중간 발표 전까지 시작 화면과 밤하늘 계절 선택 화면을 완성하는 것을 목표로 설정하였다. 2. 전보다 더 구체적으로 프로그램 구성을 어떻게 할 것인지 의논하였다. 3. Leap Motion으로 펴져 있는 손가락 개수 인식을 구현하는 데 어려움이 있었지만 문제점을 찾고 해결했다. 4. Leap Motion Gesture를 기능으로 구현할 수 있도록 공부하기로 했다. 5. GUI와 포토샵을 활용하여 메인 이미지를 완성했다. |
| **차기 계획** | 1. 시작 화면, 계절 선택 화면 완성 (GUI와 Leap Motion 연동 시도) 2. 중간 발표 준비 3. 프로젝트 기능 구체적으로 구현 |
| **비고** | [추가 기록사항, 사진 등 기타 자료] |